АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЗУРНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2021                                      п.Лазурный                                     № 17а

О проведении  двухмесячника

по благоустройству  и  озеленению

на территории  сельсовета

На основании п.9 ст7, п.5.ст.30 Устава Лазурненского сельсовета и для сохранения архитектурного облика в населенных пунктах Лазурненского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести  с 16 апреля по 16 июня 2021 года  двухмесячник  по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного состояния населенных пунктов сельсовета.

- Для оперативного  руководства по вопросам благоустройства территории и для подведения итогов двухмесячника создать комиссию в составе:

А.С.Дементьев- председатель комиссии, глава сельсовета

С.Ю.Шупикова - заместитель председателя  комиссии, заместитель главы сельсовета

Члены комиссии:

Т.Е.Дементьева-  инженер по охране окружающей среды

О.Б.Марахов-  завхоз администрации Лазурненского  сельсовета

Е.А.Пущюс–ведущий специалист администрации Лазурненского сельсовета

3.  Утвердить мероприятия двухмесячника согласно приложения.

4. Контроль  за выполнением  данного постановления возложить на данную комиссию.

5.  Постановление вступает  в силу со дня опубликования  в периодическом  печатном  издании «Лазурненский  вестник».

Глава сельсовета                                                           А.С.Дементьев

Приложение

к постановлению администрации

сельсовета от 16.04.2021  года № 17а

МЕРОПРИЯТИЯ

По благоустройству, озеленению, улучшению содержания территорий населенных пунктов Лазурненского сельсовета  на период двухмесячника с 16.04.2021 по 16.06.2021 года

| № п/п | Наименование работ | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Лазурный |  |  |
| 1.1 | Администрация Очистить придомовых территорий от мусора, отремонтировать штакетные заборы | до 1 июня | Жители населенных пунктов |
| 1.2. | СДК п.Лазурный, библиотека Очистить территорию от мусора Отремонтировать и побелить штакетный забор произвести по мере возможности высадку цветов | до 28 мая до 1 июня до 10 июня | Романова В.Б. |
| 1.3. | ИП «Курочка В.А» Очистить территорию от мусора Установить контейнер для сбора мусора | до 15 мая | Курочка В.А. |
| 1.4. | ООО «Кооператор» Очистить территорию от мусора Установить контейнер для сбора мусора | до 1 мая до 15 июня | Красникова Т.П. |
| 1.5. | ИП «Столов Р.С» Очистить территорию от мусора | до 15 мая | Столов Р.С. |
| 1.6 | Ямочный ремонт, грейдировка асфальтного покрытия дороги , по поселку Лазурный. | до 16июня | Администрация сельсовета |
| 2 | д.Шарловка |  |  |
| 2.1 | ФАП Очистить территорию от мусора, отремонтировать штакетный забор | до10 июня | Руководители учреждений |
| 2.2 | Ямочный ремонт , грейдировка дороги. По деревне Шарловка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 3. | Деревня Малиногорка Подсыпка дороги., грейдирование. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 4. | Деревня Новая Дорога Ямочный ремонт дороги, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 5 | Деревня Соболевка Подсыпка дороги, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 6 | Деревня Шушково Ямочный ремонт дороги, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 7. | Станция Малиногорка ямочный ремонт, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 8. | Деревня Старая Козулька подсыпка дороги , грейдировка . | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 9. | ФАП, СДК д.Старая Козулька. Очистить территорию от мусора, отремонтировать штакетный забор | до 10 июня | Руководители учреждений |
| 10 | Деревня Тайга Подсыпка дороги, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 11 | Деревня Большой Кемчуг Ямочный ремонт, грейдировка. | до 16 июня | Администрация сельсовета |
| 11.1 | ФАП, СДК д.Большой Кемчуг, ООО «Кооператор» Очистить территорию от мусора, отремонтировать штакетный забор | до 10 июня | Руководители учреждений |
| 12. | ФАП, СДК Кемчугская НПС, участок Козульского лесхоза Очистить территорию от мусора | до 10 июня | Руководители учреждений |
| 13 | Населенные пункты Лазурненского сельсовета Произвести очистку территории возле каждого дома, отремонтировать и побелить палисадники, высадка цветов | до 20 мая | Жители деревень и поселков сельсовета |